KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Nomor KAK : 027/02/PPK-WANKOTA.A/320/2018 Kegiatan : Pembangunan WAN Kota Tanggal KAK : 31 Desember 2018 Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jaringan WAN Kota URAIAN PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kunci keberhasilan dari terlaksananya pengembangan dan implementasi e-Government sebagai suatu sistem secara utuh dan menyeluruh, sangat tergantung dari ketersediaan dan keterpaduan dari semua komponen Teknologi Informasi dan Komunikasi yang membangun sistem e-Government, antara lain kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur pendukung, infrastruktur komunikasi data, perangkat komputer dan yang tak kalah penting juga adalah aplikasi yang akan dibangun atau yang telah digunakan. Pemerintah Kota Magelang sebagai salah satu pemerintah kota yang sangat menyadari akan pentingnya e-Government dalam menunjang pengelolaan lembaga dan peningkatan pelayanan publik, secara bertahap melakukan pengembangan dan implementasi e-Government melalui penyediaan berbagai infrastruktur yang diperlukan sampai ke tingkat satuan kerja. Sebagai contoh pembangunan jaringan komputer di lingkungan Kantor Walikota Pemerintah Kota Magelang sebagai salah satu usaha membangun infrastruktur pelayanan pada masyarakat yang cepat, tepat dan akurat. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga telah memanfaatkan peranti lunak untuk mempermudah proses kerja di masing–masing SKPD. Meskipun demikian, kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik mengharuskan peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih baik. Dalam rangka membangun sarana dan prasarana yang lebih baik, Pemerintah Kota Magelang setiap tahun berusaha untuk mengembangkan infrastruktur jaringan komputernya untuk dapat menjangkau setiap OPD. Untuk dapat memperoleh infrastruktur jaringan yang lebih tepat guna dan terarah, Pemerintah Kota Magelang telah menyusun Grand Design Pengembangan Telematika Kota Magelang tahun 2015-2019 sebagai acuan pengembangan. Berdasarkan perencanaan jangka menengah yang tercantum dalam Grand Design tersebut, pada tahun anggaran 2019 ini Pemerintah Magelang akan memperluas jangkauan jaringan WAN antar OPD melalui Pembangunan Jaringan WAN tahap ke VI. Dalam perkembangannya, fokus dan tren pengembangan TI dipengaruhi oleh kebijakan baik dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat. Salah satunya adalah integrasi aplikasi pemerintahan yang telah direspon oleh Diskominsta Kota Magelang dengan disusunnya eGovernment Interoperability Framework sebagai acuan interoperabilitas antar sistem informasi. Selain itu, sesuai dengan RPJM, ada pembangunan Command Center di Kota Magelang. Meskipun pada tahap awal pembangunan jaringan WAN ini telah dibuat rencana keseluruhan, namun karena perkembangan kebutuhan tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian Rencana Keseluruhan Pembangunan WAN Kota Magelang dan pembuatan Rencana Pembangunan WAN tahun 2019 untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut. 2. Maksud dan Tujuan Maksud : Maksud dari Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan WAN Pemerintah Kota Magelang ini adalah menyesuaikan rencana keseluruhan pembanguan WAN Kota Magelang dan menyiapkan perencanaan dan desain teknis yang mendetil untuk digunakan dalam pelaksanaan proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan WAN Pemerintah Kota Magelang tahun 2019. Tujuan : Menginventaris kebutuhan jaringan antar OPD Kota Magelang dengan mempertimbangkan kebutuhan baru yang muncul. Mengevaluasi teknologi dan topologi jaringan yang sudah diterapkan. Mengevaluasi perencanaan keseluruhan yang sudah ada dan membuat penyesuaian terhadap rencana keseluruhan terhadap kebutuhan yang muncul. Menghitung RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan keseluruhan jaringan WAN Kota Magelang. Menentukan lokasi, jalur, teknologi dan kebutuhan pengembangan jaringan antar OPD Kota Magelang yang akan diprioritaskan di tahun 2019. Memaksimalkan tahapan pengembangan dan pembangunan jaringan WAN tahun 2019 berdasarkan pagu anggaran yang ada. Menyediakan dokumen teknis, peta jaringan, standar pengukuran, Rencana Kerja dan Syarat dan dokumen lain yang akan dipakai dalam proses pengadaan jaringan WAN maupun pengawasan pembangunan pada tahun 2019. 3. Sasaran Tersedianya dokumen teknis yang jelas dan mendetil baik sehingga pelaksanaan pengembangan jaringan WAN antar OPD dapat terlaksana dengan baik. Anggaran pengembangan jaringan WAN antar OPD dapat dimanfaatkan secara maksimal. Fokus utama perencanaan adalah penyelesaian pengembangan jaringan WAN ke Kelurahan dan SMP Negeri di Kota Magelang. 4. Lokasi Kegiatan Kota Magelang 5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dana yang bersumber dari : APBD Kota Magelang 2019 6. Nama dan Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Indra Nur Utama,S.E. Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang DATA PENUNJANG (terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan) 7. Data Dasar Dokumen teknis pembangunan jaringan WAN Kota Magelang tahap I, II, III, IV dan V Survei lapangan FGD dengan OPD dan pihak yang berkaitan dengan pembangunan jaringan WAN 8. Studi-Studi Terdahulu Grand Design Pengembangan Telematika Pemerintah Kota Magelang tahun 2015-2019. Dokumen Perencanaan Pembangunan jaringan WAN Keseluruhan Dokumen Perencanaan Pembangunan jaringan WAN tahap V tahun 2018 Dokumen e-Government Interoperability Framework 9. Referensi Hukum Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia tahun 2014-2019. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 69A/KEP/M.KOMINFO10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional. RUANG LINGKUP 10. Lingkup Kegiatan Membuat kerangka kerja, alat bantu dan metodologi kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan WAN Pemerintah Kota Magelang. Mempelajari kondisi jaringan yang telah ada, menentukan kelemahan dan kelebihan dari teknologi yang telah diterapkan dan mempelajari kebutuhan jaringan Kota Magelang. Mengevaluasi pengembangan jaringan antar OPD yang telah dijalankan. Mengevaluasi rencana pengembangan jaringan yang sudah ada dengan mempertimbangkan kebutuhan baru tiap OPD. Mengidentifikasi dan mendata layanan, aplikasi, fungsi dan penerapan khusus lain yang memanfaatkan maupun berpotensi memanfaatkan jaringan WAN Kota Magelang, diantaranya Sistem Informasi, pertukaran data maupun berkas, CCTV, VoIP, IP Public Address System, Streaming Multimedia, pengindraan jarak jauh, Internet of Things, dll. Dalam rangka mempersiapkan sistem, data dan peralatan yang akan menjadi sumber data bagi Command Center. Melakukan survei lapangan dan analisa terhadap kondisi Kota Magelang berkaitan dengan pengembangan jaringan. Mengadakan FGD (Focus Group Discussion) dengan instansi dan OPD terkait untuk lebih memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan jaringan WAN Kota Magelang. Melakukan koordinasi dengan instansi dan OPD terkait dalam menentukan jalur dan lokasi pengembangan jaringan antar OPD, perijinan yang diperlukan dan penyediaan sumber daya listrik untuk peralatan yang akan dipasang. Mengadakan rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi dalam pengembangan jaringan antar OPD . Merancang dan membuat desain logika, fisik dan konfigurasi jaringan komputer antar OPD, BUMD, UPTD, sekolah, puskesmas, rumah sakit umum daerah, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), CCTV, pusat kuliner, tempat terbuka umum dan aset pemerintah daerah dengan memperhitungkan kondisi geografis wilayah, aplikasi yang akan memanfaatkan jaringan WAN, kompatibilitas dengan peralatan jaringan yang telah ada dan resiko interferensi dari perangkat lain. Mengevaluasi dan memperbaharui perencanaan pengembangan jaringan WAN keseluruhan yang dibuat sebelumnya termasuk menghitung anggaran yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan keseluruhan jaringan WAN,. Menentukan tahapan pengembangan jaringan berdasarkan ketersediaan anggaran yang ada dengan mempertimbangkan kemudahan dalam melaksanakan tahapan selanjutnya. Membuat perencanaan terperinci pengembangan jaringan, baik berupa peta, denah lokasi, topologi, teknologi yang digunakan, titik-titik pemasangan, rencana anggaran belanja, harga perkiraan, spesifikasi peralatan maupun item pekerjaan yang diperlukan dengan mempertimbangan standar dan peraturan yang berlaku. Menyusun perencanaan terperinci tersebut menjadi dokumen teknis yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengadaan jaringan WAN Kota Magelang. Menandai lokasi pemasangan alat di lapangan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Memberikan masukan pada saat pelaksanaan pembangunan jaringan antar OPD dan bila diperlukan bersedia hadir dalam koordinasi pada saat pelaksanaan pembangunan jaringan WAN dalam rangka memberi pertimbangan dan rekomendasi untuk menyelesaikan kendala di lapangan. 11. Keluaran Laporan awal mengenai tahap persiapan pekerjaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Laporan antara mengenai dilampiri dengan hasil dan laporan survei, hasil dan laporan FGD, jenis alat/teknologi yang akan dipasang dan daftar awal OPD yang akan disambungkan ke Jaringan WAN dalam bentuk hardcopy dan softcopy Laporan akhir mengenai pelaksanaan pekerjaan dilengkapi dengan dokumentasi proses pekerjaan berupa foto dalam bentuk hardcopy dan softcopy Dokumen teknis, peta lokasi, peta jaringan komputer, spesifikasi peralatan dan RAB pembangunan jaringan WAN antar OPD Kota Magelang keseluruhan hasil penyesuaian maupun yang akan dilaksanakan di tahun 2019 dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 12. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 2 (dua) bulan 13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi GPS hand-held Roll Meter Kamera Digital Alat pengukur fiber optic Laptop / komputer Aplikasi CAD untuk membuat peta Kendaraan pelaksana survei 14. Personil Posisi Kualifikasi Jumlah Orang Bulan Tenaga Ahli : Ahli Tata Kelola Teknologi Informasi (Team Leader) Tingkat pendidikan formal minimal S2 management atau teknologi informasi Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang infrastruktur jaringan komputer dan/atau tata kelola teknologi informasi dan/atau management proyek meliputi perencanaan, penerapan dan pengawasan Memiliki sertifikat di bidang teknologi informasi dan/atau sistem informasi dan/atau enterprise architecture Bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan perencanaan, mengkoordinir anggota tim, memprakarsai penyelenggaraan rapat tim tenaga ahli serta memantau seluruh hasil, proses pelaksanaan serta berusaha mengetahui persoalan yang menghambat / mengganggu proses pelaksanaan pekerjaan ini dan berusaha menyelesaikannya. 1 orang Ahli Jaringan Komputer Tingkat pendidikan formal minimal S1 teknologi informasi atau teknik elektro Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang infrastruktur jaringan komputer, meliputi analisa, perencanaan dan instalasi Memiliki sertifikat teknologi informasi di bidang jaringan komputer dan/atau fiber optik. Bertanggung jawab melakukan proses identifikasi terhadap kondisi eksisting jaringan, membuat design infrastruktur jaringan, membuat dokumentasi infrastruktur jaringan dan membuat design konfigurasi infrastruktur jaringan. 1 orang Ahli Data Center Tingkat pendidikan formal minimal S1 teknologi informasi atau teknik elektro Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang infrastruktur Data Center, meliputi analisa, perencanaan dan instalasi Memiliki sertifikasi teknologi informasi di bidang Data Center. Bertanggung jawab melakukan proses identifikasi terhadap kondisi eksisting Data Center/NOC, melakukan site survey Data Center/NOC, merencanakan pelatan Data Center/NOC. 1 orang Ahli Teknik Sipil / Jalan Tingkat pendidikan formal minimal S1 teknik sipil. Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang infrastruktur jalan. Memiliki sertifikat Keahlian Muda (SKA Muda) di bidang jalan Bertanggung jawab mengidentifikasi kondisi jalan yang dilewati jaringan WAN, membuat rencana posisi infrastruktur pendukung jaringan WAN di bahu jalan dan rencana seberangan jaringan WAN pada jalan. 1 orang Tenaga Pendukung : Surveyor Pendidikan minimal SMK atau yang sederajat Bertanggung-jawab melaksanakan kegiatan survey dan pengukuran diantaranya pengukuran topografi lapangan dan melakukan penyusunan dan penggambaran data-data lapangan. 2 orang CAD / CAM Operator Pendidikan minimal SMK/STM atau yang sederajat Menguasai aplikasi CAD Bertanggung-jawab Membuat gambar peta lokasi, peta jaringan komputer maupun skema jaringan yang dijadikan pedoman menghitung RAB dan pedoman pelaksanaan. 2 orang Sekretaris Tingkat pendidikan minimal D3 Pengalaman minimal 2 tahun, memahami tugas-tugas administrasi proyek. Bertanggung jawab untuk melakukan notulensi dan menyelesaikan proses administrasi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. 1 orang LAPORAN 15. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan memuat : program kerja, metodologi kegiatan, alokasi tenaga dan jadwal pelaksanaan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan., dan cakram padat (compact disc). 16. Laporan Antara Laporan Antara memuat : hasil survei, hasil FGD, jenis alat/teknologi yang akan dipasang dan daftar awal lokasi yang akan dihubungkan ke jaringan WAN Kota Magelang Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 25 (tiga puluh lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5(lima) buku laporan. , dan cakram padat (compact disc). 17. Laporan Ahir Laporan Akhir memuat : Rangkuman hasil pekerjaan konsultansi perencanaan dengan dilampiri Dokumen teknis pembangunan jaringan WAN antar OPD Kota Magelang tahun 2019 yang terdiri dari peta lokasi pemasangan, peta jaringan komputer, spesifikasi peralatan dan RKS Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 2 (dua) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan, dan cakram padat (compact disc). HAL - HAL LAIN 18. Produksi dalam Negeri Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. 19. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Surat pengantar dari instansi pemberi tugas Surat Tugas dari pimpinan perusahaan Fisum/bukti survey 20. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil dari satuan kerja pengguna anggaran berikut : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang Disusun dan ditetapkan oleh : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN INDRA NUR UTAMA, SE NIP. 19770728 199703 1 004